1) Финансовая оценка проекта

При оценке User Points в часах была получена оценка примерно 2500. Что примерно равно 15 месяцам. Поэтому для оценки расходов на разработку проекта были взяты медианные годовые зарплаты сотрудников по стране.

Команда состоит из 2 Backend-разработчиков (Senior и junior), 2 Frontend-разработчиков (middle), 1 QA-инженер (универсальный, тестирование и автоматизация), 1 Game Designer (геймплей, механики, баланс), 1 Narrative Designer (сюжет, диалоги, квесты), 1 UI/UX Designer (дизайн интерфейсов), 1 Проектный менеджер (PM). То есть в команде 7 сотрудников.

Список медианных годовых зарплат по специалистам:

Разработчик бэкенд:

Джуниор (Junior): 1 200 000 руб.

Сеньор (Senior): 4 200 000 руб.

Фронтенд разработчик React: Миддл (Middle): 2 400 000 руб.

Тестировщик: QA: 2 400 000 руб.

Game Designer: 2 800 000 руб./год

Narrative Designer: 2 800 000 руб./год

Дизайнер (UI/UX): 2 200 000 руб.

Проектный менеджер (Project Manager): 2 500 000 руб.

Общая сумма: 20 500 000 рублей в год.

2) Очередность разработки и внедрения функционала

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

| № | Use Case | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация игрока |  |
| 2 | Создание игрового персонажа |  |
| 3 | Исследование игрового мира (локации) |  |
| 4 | Взаимодействие с NPC |  |
| 5 | Получение задания (квеста) |  |
| 6 | Выполнение квеста |  |
| 7 | Получение награды за квест |  |
| 8 | Управление инвентарём |  |
| 9 | Бой с противником |  |
| 10 | Развитие персонажа |  |
| 11 | Сохранение прогресса игры |  |
| 12 | Загрузка сохранённой игры |  |
| 13 | Просмотр лора/сюжета игры |  |

В первую очередь было принято решение реализовать функционал, без которого не может работать приложение. Далее будут реализованы методы, которые расширяют возможности текущего функционала и улучшают пользовательский опыт. На последнем этапе будут добавлены опции для кастомизации опыта пользователя.

3) Результаты Покера

| Эксперты | Номер Use Case |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Евгений | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 | 21 | 8 |
| Михаил | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| Валерий | 8 | 13 | 3 | 5 | 13 | 5 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 |
| Консенсус | 8 | 8 | 5 | 8 | 13 | 13 | 5 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 |
| User Points | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |